ПРОЕКТ

Редакция от 02.10.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке веб-сайта ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»: дизайн и программная реализация шаблонов страниц и функциональных модулей

Фрагменты, выделенные жёлтым, заполняются или подтверждаются Заказчиком при подготовке документации о закупке. Все сроки в настоящем ТЗ исчисляются в календарных днях.

# 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Разработка веб-сайта ФГБОУ ВО «ЧГПУ»: дизайн и программная реализация шаблонов страниц и функциональных модулей |
| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет» (далее — Заказчик) Реквизиты Заказчика |
| Код ОКПД2 | 62.01.11.000 — уточняется Заказчиком |
| Место выполнения работ | По месту нахождения Исполнителя с удалённым доступом к серверу Заказчика |
| Срок выполнения работ | Не более 210 календарных дней с даты заключения контракта, поэтапно (раздел 9) |
| Результат работ | Веб-сайт (далее — Сайт), развёрнутый на сервере Заказчика по техническому адресу, протестированный и готовый к вводу в эксплуатацию |

# 2. Границы объекта работ

- Объектом работ является новый Сайт, разрабатываемый на системе управления содержимым WordPress и устанавливаемый на сервер, предоставленный Заказчиком.

- Объём работ исчерпывающе определяется настоящим ТЗ: 46 страниц по 15 шаблонам (Приложение 1), интерактивные модули (Приложение 2) и иные работы, указанные в разделе 6. Работы и функции, прямо не указанные в ТЗ, в объём работ не входят.

- Действующий сайт Заказчика (https://chspu.ru), его программное обеспечение, база данных, страницы, записи, медиафайлы и адреса предметом работ не являются. Адреса страниц действующего сайта в Приложении 1 приведены только для идентификации страниц. Характеристики действующего сайта, а также сведения из коммерческих предложений, презентаций и переписки объём работ не определяют.

- Ввод Сайта в эксплуатацию — направление доменного имени, настройка сертификата для домена, снятие запрета индексации, размещение обязательных сведений об образовательной организации, наполнение, решение о дальнейшей работе действующего сайта — осуществляет Заказчик. Приёмка работ не зависит от ввода Сайта в эксплуатацию.

- Документы, утверждённые Заказчиком по итогам этапов 1 и 2 (информационная архитектура, прототипы, макеты, перечни), являются детализацией настоящего ТЗ в пределах его объёма: они не увеличивают состав шаблонов, модулей и функций, установленный ТЗ. При противоречии приоритет имеет ТЗ. Правки в ходе согласования не могут добавлять функции.

- Запрос на изменение — письменное предложение ответственного лица Заказчика об изменении требований. Работы по запросу на изменение в объём работ не входят и выполняются только после изменения условий контракта в допускаемом им порядке.

# 3. Цели работ

Работы направлены на создание Сайта в обновлённом визуальном стиле на основе фирменного стиля ЧГПУ 2023 года, с удобной навигацией для абитуриентов, студентов, выпускников и сотрудников и с функциональными модулями, перечисленными в разделе 5. Цели работ критериями приёмки не являются.

# 4. Платформа

Сайт разрабатывается на системе управления содержимым WordPress. Указание платформы обусловлено необходимостью обеспечить совместимость с программным обеспечением, используемым Заказчиком: действующий сайт Заказчика функционирует на WordPress, что позволяет Заказчику переносить содержимое штатными средствами экспорта и импорта WordPress, а сотрудникам — работать в привычной системе управления. WordPress распространяется по свободной лицензии без лицензионных платежей и доступен любому участнику закупки. Обоснование подтверждается контрактной службой Заказчика.

# 5. Состав работ

| № | Вид работ | Пункт ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование: анализ структуры, информационная архитектура, прототипы | 6.1 |
| 2 | Дизайн-система и макеты 15 шаблонов | 6.2 |
| 3 | Разработка темы WordPress и вёрстка 15 шаблонов | 6.3 |
| 4 | Страница приёмной кампании с интерактивными модулями | 6.4 |
| 5 | Страница «Программа развития ЧГПУ 2026–2030» | 6.5 |
| 6 | Размещение материалов Заказчика на 46 страницах | 6.6 |
| 7 | Каталог образовательных программ | 6.7 |
| 8 | Поиск по Сайту | 6.8 |
| 9 | Каталог-магазин | 6.9 |
| 10 | Приём онлайн-платежей и передача сведений в 1С | 6.10 |
| 11 | AI-помощник | 6.11 |
| 12 | Подготовка серверного окружения | 6.12 |
| 13 | Тестирование и развёртывание | 6.13 |

# 6. Требования к выполнению работ

## 6.1. Проектирование

Исполнитель:

- анализирует структуру страниц, указанных в Приложении 1, и материалы Заказчика;

- описывает пользовательские сценарии для четырёх групп пользователей: абитуриент, студент, выпускник, сотрудник;

- разрабатывает информационную архитектуру Сайта в пределах 15 шаблонов: карту страниц, структуру главного меню и меню разделов;

- разрабатывает интерактивные прототипы 5 ключевых шаблонов, перечень которых согласуется в начале этапа;

- утверждает с Заказчиком перечень компонентов дизайн-системы, наборы полей типов данных (пп. 6.3, 6.7, 6.9 — не более 20 полей на каждый тип), состав полей файла выгрузки (п. 6.10), правила работы модулей (пп. 6.7–6.9).

Предложения Заказчика по структуре передаются одним сводным документом в течение 14 календарных дней с начала этапа и учитываются в пределах 15 шаблонов. Согласование прототипов — до 2 итераций.

Результат: документ «Информационная архитектура», прототипы и перечни, утверждённые Заказчиком.

## 6.2. Дизайн-система и макеты

Исполнитель:

- разрабатывает дизайн-систему на основе фирменного стиля ЧГПУ 2023 года: цвета, типографику, сетку, отступы (дизайн-токены);

- разрабатывает библиотеку из 30 интерфейсных компонентов по перечню, утверждённому на этапе 1;

- разрабатывает макеты 15 шаблонов (Приложение 1) для трёх ширин экрана: 1440 px, 768 px, 375 px;

- разрабатывает контрастную цветовую схему для версии для слабовидящих;

- разрабатывает дизайн каталога программ (список и карточка), страницы результатов поиска и подсказок, интерактивных модулей Приложения 2, секций страницы «Программа развития».

Карточка новости, страница ошибки 404, раздел «Сведения об образовательной организации», экраны каталога-магазина и окно AI-помощника оформляются компонентами дизайн-системы без отдельных макетов. Согласование — до 3 итераций по каждому макету. Итерация — один сводный письменный перечень правок от ответственного лица Заказчика. Используются шрифты, лицензия которых допускает бессрочное использование на сайте; лицензию на платные шрифты фирменного стиля предоставляет Заказчик.

Результат: утверждённые макеты и руководство по дизайн-системе; исходные файлы в формате графического редактора с экспортом в SVG, PNG, PDF.

## 6.3. Тема WordPress

Исполнитель:

- разрабатывает собственную тему WordPress по утверждённым макетам и выполняет адаптивную вёрстку 15 шаблонов по трём контрольным ширинам экрана: 1440, 768 и 375 px. На ширине более 1440 px содержимое выравнивается по центру с ограничением ширины; на промежуточных ширинах и при ширине от 360 px отсутствует горизонтальная прокрутка; ширина менее 360 px не поддерживается;

- реализует типы данных «Институты и факультеты», «Кафедры», «Образовательные программы», «Новости», «Документы» с наборами полей, утверждёнными на этапе 1;

- реализует редактирование блоков страниц через административную панель с использованием конструктора полей, распространяемого по свободной лицензии без оплаты;

- реализует главное меню, меню разделов, хлебные крошки;

- реализует в ленте новостей постраничный вывод и фильтры по рубрике (до 15 рубрик) и году публикации;

- реализует переключатель цветовой схемы (обычная / контрастная) для версии для слабовидящих без изменения иных параметров отображения;

- размещает ссылки на внешние системы Заказчика (ЭИОС, личный кабинет, система дистанционного обучения) без интеграции с ними;

- реализует на основе шаблона 13 «Документная страница» шаблон раздела «Сведения об образовательной организации» по адресу /sveden/, позволяющий администратору размещать содержимое с атрибутами микроразметки, предусмотренными приказом Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493. Создание подразделов, наполнение раздела, полнота и достоверность сведений обеспечиваются Заказчиком.

Заказчик вправе самостоятельно создавать новые страницы с использованием реализованных шаблонов.

Результат: тема WordPress, установленная на сервере Заказчика.

## 6.4. Страница приёмной кампании

Исполнитель разрабатывает страницу приёмной кампании по утверждённому прототипу с интерактивными модулями по исчерпывающему перечню Приложения 2. Данные модулей (даты, баллы, вопросы, тексты) вносятся через административную панель. Анимация появления элементов — по утверждённому прототипу, с отключением при системной настройке «уменьшить движение». Страница согласуется до 3 итераций.

Результат: адаптивная страница приёмной кампании с модулями Приложения 2.

## 6.5. Страница «Программа развития ЧГПУ 2026–2030»

Исполнитель на основе прототипа, переданного Заказчиком до даты заключения контракта, разрабатывает страницу из 13 секций, состав которых определён прототипом, с интерактивным таймлайном, анимированными счётчиками показателей, блоком последних новостей и бегущей строкой. Содержимое секций редактируется через административную панель. Изменения прототипа после заключения контракта являются запросом на изменение.

Результат: адаптивная страница «Программа развития».

## 6.6. Размещение материалов на 46 страницах

Исполнитель размещает на страницах Приложения 1 материалы, переданные Заказчиком, в блоках утверждённых шаблонов, и заполняет для них заголовок и описание для поисковых систем.

Требования к материалам:

- общий объём — не более 120 000 знаков текста, 480 изображений, 50 документов, 12 видео (ссылкой на видеохостинг);

- тексты — в формате DOCX в окончательной редакции, один файл на страницу; изображения — JPG или PNG шириной не менее 1920 px, отобранные Заказчиком, с подписями; документы — PDF;

- материалы передаются в срок, указанный в разделе 8; ссылка на страницы действующего сайта материалом не считается;

- допускается одна замена материалов по каждой странице, не позднее чем за 20 дней до окончания этапа 4.

Материалы сверх указанного объёма или не соответствующие указанным требованиям размещает Заказчик. Написание, редактирование и вычитка текстов, перевод, обработка изображений (кроме изменения размера), создание документов не выполняются. Лента новостей сдаётся с не более чем 10 новостями, переданными Заказчиком. По перечню Заказчика настраивается не более 46 перенаправлений (код 301) с адресов действующего сайта на адреса страниц Приложения 1; перенаправления начинают действовать после ввода Сайта в эксплуатацию.

Если материалы не переданы в срок, страницы сдаются на демонстрационном содержимом Исполнителя; материалы, переданные позднее, размещаются в рамках этапа 4, если переданы не позднее чем за 20 дней до его окончания.

Результат: 46 страниц с размещёнными материалами Заказчика или демонстрационным содержимым.

## 6.7. Каталог образовательных программ

Исполнитель реализует:

- тип данных «Образовательная программа» с набором полей, утверждённым на этапе 1 (не более 20 полей);

- страницу каталога со списком программ и фильтрами по трём признакам: институт/факультет, уровень образования, форма обучения;

- карточку программы со ссылкой на страницу института;

- вывод программ института на странице института.

Исполнитель вносит до 3 демонстрационных программ. Внесение остальных программ выполняет Заказчик. Сравнение программ, избранное, импорт данных и интеграции с внешними системами не выполняются.

Результат: каталог программ с фильтрами.

## 6.8. Поиск по Сайту

Исполнитель реализует поиск по заголовкам и тексту новостей, страниц, образовательных программ и карточек документов, размещённых на Сайте, с выводом до 5 подсказок по заголовкам при вводе запроса и страницей результатов, сгруппированных по этим четырём типам материалов. Содержимое вложенных файлов (PDF и др.) не индексируется; исправление опечаток и раскладки не выполняется.

Критерий приёмки: по каждому из 20 контрольных запросов, переданных Заказчиком (раздел 8), материал, размещённый на Сайте на дату проверки, выводится в первых 10 результатах.

Результат: поиск по Сайту.

## 6.9. Каталог-магазин

Исполнитель на базе расширения электронной торговли для WordPress, распространяемого по свободной лицензии, реализует:

- каталог товаров четырёх типов: печатное издание и сувенирная продукция (получение самовывозом), электронное издание (файл для скачивания по ссылке после оплаты, без защиты от копирования), онлайн-курс (без доставки) — с карточкой товара по набору полей, утверждённому на этапе 1;

- корзину и оформление заказа с полями, утверждёнными на этапе 1;

- блок «Связанные товары» на карточке товара;

- скидку на связанный товар (например, книга к курсу) по правилам «основной товар → связанный товар» (до 10 правил): при покупке в одном заказе — автоматически в корзине; после оплаты основного товара — персональный одноразовый купон на связанный товар в письме покупателю. Размер скидки и срок действия купона задаёт Заказчик в административной панели;

- до 5 уведомлений покупателю по электронной почте (оформление заказа, оплата, отмена, письмо с купоном и др.) по шаблонам, утверждённым на этапе 1.

Исполнитель вносит до 5 демонстрационных товаров; наполнение каталога выполняет Заказчик. Для онлайн-курса Сайт принимает оплату и направляет уведомление; доступ к курсу предоставляется вне Сайта. Иные типы товаров, доставка, интеграции со службами доставки, оплата по счёту, личный кабинет сверх штатной регистрации, складской учёт, программы лояльности, накопительные и иные скидки, кроме указанных выше, не выполняются.

Результат: каталог-магазин с корзиной и оформлением заказа.

## 6.10. Приём онлайн-платежей и передача сведений в 1С

Исполнитель в пределах штатной функциональности готовых модулей:

- подключает интернет-эквайринг через платёжный сервис, выбранный Заказчиком и имеющий готовый модуль для расширения электронной торговли (п. 6.9); при отсутствии у выбранного сервиса готового модуля подключение является запросом на изменение;

- настраивает передачу данных для кассового чека (ставка НДС, признак предмета расчёта, признак способа расчёта) по значениям, письменно предоставленным Заказчиком; применение онлайн-кассы и договор с оператором фискальных данных обеспечивает Заказчик;

- настраивает передачу сведений о заказах и оплатах в 1С с использованием типового модуля обмена (протокол CommerceML или эквивалент) — при поддержке такого обмена конфигурацией 1С Заказчика; при отсутствии поддержки — выгрузку сведений в файл XML или CSV по составу полей, утверждённому на этапе 1. Загрузку файла в 1С обеспечивает Заказчик;

- проводит тестирование платежей в тестовом режиме платёжного сервиса. Если тестовый режим недоступен без договора Заказчика, сдаётся настроенный модуль оплаты.

Договор интернет-эквайринга заключает Заказчик. Доработка и настройка конфигурации 1С не выполняются. Конфигурация 1С Заказчика — уточняется Заказчиком.

Результат: модуль оплаты, проверенный в тестовом режиме платёжного сервиса (либо настроенный — в указанном выше случае), и передача сведений о заказах в 1С либо их выгрузка в файл.

## 6.11. AI-помощник

Исполнитель:

- формирует базу знаний из материалов Заказчика по темам «Приёмная кампания», «Стипендии», «Образовательные программы» (объёмом не более 300 страниц формата А4, переданных в срок, указанный в разделе 8) и текстов страниц Приложения 1;

- реализует AI-помощника на основе языковой модели с поиском по базе знаний: ответы на русском языке, ссылки на страницы Сайта, предложение контактов приёмной комиссии при отсутствии ответа в базе знаний;

- реализует окно чата без полей для ввода персональных данных, доступное на всех страницах Сайта; журналы диалогов не сохраняются;

- передаёт инструкцию по обновлению базы знаний.

Языковая модель выбирается по согласованию с Заказчиком; доступ к ней (учётная запись, оплата) обеспечивает Заказчик. Требование к российской языковой модели — уточняется Заказчиком. Серверная часть размещается на сервере Заказчика (п. 6.12). Ответы AI-помощника носят справочный характер.

Критерий приёмки: 50 вопросов с эталонными ответами передаёт Заказчик (раздел 8); вопросы, ответ на которые отсутствует в базе знаний, исключаются из подсчёта. Ответ засчитывается, если содержит ключевые факты эталонного ответа и не противоречит ему. Проверка проводится однократно совместно с Заказчиком и оформляется протоколом. Доля засчитанных ответов — не менее 80 %. При требовании Заказчика использовать определённую языковую модель критерий согласуется повторно. При недоступности языковой модели по причинам, не зависящим от Исполнителя, проверка переносится.

Результат: AI-помощник на Сайте и инструкция по обновлению базы знаний.

## 6.12. Подготовка серверного окружения

Исполнитель передаёт Заказчику требования к серверу и после предоставления сервера устанавливает и настраивает WordPress, базу данных, веб-сервер, PHP и компоненты AI-помощника. Если сервер не предоставлен или не соответствует требованиям, результаты этапа 3 сдаются на сервере Исполнителя. Администрирование, резервное копирование, мониторинг и сопровождение сервера не выполняются.

Результат: документ «Требования к серверному окружению» и настроенный сервер.

## 6.13. Тестирование и развёртывание

Исполнитель:

- проводит функциональное тестирование шаблонов и модулей на трёх контрольных ширинах экрана (п. 6.3);

- проверяет работу в браузерах Яндекс Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari (macOS, iOS) — двух последних стабильных версиях на дату начала этапа 4;

- проверяет шаблоны и модули по применимым к ним критериям ГОСТ Р 52872-2019 (уровень AA) на своём демонстрационном содержимом; выявленные несоответствия отражаются в отчёте;

- проводит замер производительности (Google Lighthouse) и техническую SEO-проверку (заголовки, описания, карта сайта, robots.txt) с передачей отчётов;

- устраняет блокирующие и критические ошибки (Приложение 3);

- развёртывает Сайт на сервере Заказчика по техническому адресу и передаёт руководство администратора в формате PDF.

Критерии приёмки: отсутствие блокирующих и критических ошибок; показатель Accessibility в Google Lighthouse (режим для мобильных устройств, версия фиксируется в протоколе тестирования) не ниже 90 для каждого шаблона на демонстрационном содержимом Исполнителя. Иных критериев доступности и целевых показателей производительности не устанавливается. Приёмка не зависит от наполнения Сайта Заказчиком.

Результат: Сайт на сервере Заказчика, руководство администратора, протокол тестирования, отчёты.

# 7. Общие требования

- Версии WordPress и PHP (не ниже 8.1) фиксируются протоколом на начало этапа 3, версии расширений — протоколом передачи. Последующее обновление WordPress, PHP и расширений выполняет Заказчик.

- Безопасность обеспечивается штатными механизмами WordPress: разграничение ролей, экранирование вводимых данных.

- Оператором персональных данных является Заказчик. До ввода Сайта в эксплуатацию используются тестовые данные. Формы Сайта содержат согласие на обработку персональных данных и ссылку на политику Заказчика; тексты согласия и политики предоставляет Заказчик.

- Сайт создаётся в одной языковой версии — русской.

- Используются расширения, распространяемые по свободной лицензии без оплаты; использование платных расширений — по письменному согласию Заказчика с приобретением лицензий Заказчиком.

# 8. Исходные данные и обязанности Заказчика

| № | Исходные данные / действие Заказчика | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначить ответственное лицо и адрес электронной почты для переписки; переписка и замечания — только через него | В течение 5 календарных дней с даты заключения контракта |
| 2 | Прототип страницы «Программа развития» | До даты заключения контракта |
| 3 | Фирменный стиль, шрифты (при необходимости — с лицензией) | В течение 7 календарных дней с даты заключения контракта |
| 4 | Предложения по структуре Сайта (одним документом) | В течение 14 календарных дней с начала этапа 1 |
| 5 | Материалы для 46 страниц (п. 6.6), перечень перенаправлений | Не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта |
| 6 | Сервер (VPS) с административным доступом по требованиям Исполнителя; доступ к языковой модели | До начала этапа 3 |
| 7 | Данные модулей: даты, баллы, стипендии, вопросы и ответы; материалы базы знаний; 50 вопросов с эталонными ответами для AI-помощника | До начала этапа 3 |
| 8 | 20 контрольных запросов для проверки поиска | До начала этапа 4 |
| 9 | Договор интернет-эквайринга, данные для кассового чека, участие специалиста 1С | До начала этапа 4 |
| 10 | Рассмотрение и согласование результатов (прототипы, макеты, перечни) | Не более 7 календарных дней |

Наполнение Сайта сверх п. 6.6, ввод Сайта в эксплуатацию, создание подразделов и наполнение раздела «Сведения об образовательной организации» обеспечивает Заказчик. Заказчик гарантирует наличие у него прав на передаваемые материалы (тексты, изображения, видео, логотипы партнёров, отзывы) и согласий лиц, изображённых на них.

Если замечания к результату не направлены в установленный срок либо исчерпан лимит итераций, Исполнитель продолжает работы по последней версии результата, соответствующей ТЗ; правки сверх лимита итераций являются запросом на изменение. При непредоставлении исходных данных в срок Исполнитель выполняет и сдаёт зависящие от них работы на демонстрационных данных. На период просрочки Заказчика Исполнитель не считается просрочившим зависящие от неё работы и вправе приостановить их, уведомив Заказчика. Рабочие встречи — по видеосвязи по согласованию, не чаще одного раза в неделю.

# 9. Этапы и сроки

| Этап | Состав работ | Пункты ТЗ | Окончание (календарных дней с даты заключения контракта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование | 6.1 | 30 |
| 2 | Дизайн-система и макеты | 6.2 | 75 |
| 3 | Разработка темы, страниц и модулей, подготовка сервера | 6.3–6.5, 6.7–6.12 | 180 |
| 4 | Размещение материалов, тестирование, развёртывание | 6.6, 6.13 | 210 |

# 10. Порядок приёмки

- По завершении этапа Исполнитель передаёт результаты и документ о приёмке в порядке, установленном ______________. Приёмка и оплата — поэтапные. Экспертиза результатов проводится по критериям, установленным настоящим ТЗ.

- Заказчик в течение 14 календарных дней подписывает документ о приёмке либо направляет мотивированный отказ. Основанием отказа является только несоответствие результата настоящему ТЗ и документам, утверждённым на этапах 1–2, с указанием нарушенного пункта. При приёмке Заказчик указывает все выявленные несоответствия.

- Исполнитель устраняет замечания в течение 15 календарных дней; при их устранении в этот срок датой выполнения этапа считается дата первичной передачи результата. Повторная проверка охватывает устранённые замечания и затронутые исправлениями функции.

- Пожелания, не связанные с несоответствием ТЗ, являются запросом на изменение. Незначительные ошибки (Приложение 3) не препятствуют приёмке результата и устраняются Исполнителем в течение гарантийного срока.

# 11. Передаваемые результаты и права

Заказчику передаются: исходные файлы макетов; исходный код темы и модулей; руководство администратора; инструкция по обновлению базы знаний AI-помощника; требования к серверному окружению; протоколы тестирования.

Исключительные права на макеты и программный код, созданные Исполнителем по контракту, переходят к Заказчику с даты подписания документа о приёмке этапа. На программные компоненты, созданные Исполнителем до заключения контракта, Заказчику предоставляется простая (неисключительная) лицензия на весь срок действия исключительного права, без ограничения территории, для использования, воспроизведения и модификации в составе Сайта; вознаграждение включено в цену контракта; перечень таких компонентов передаётся с документом о приёмке этапа 3. Сторонние компоненты используются на условиях их лицензий.

# 12. Гарантия

Гарантийный срок — 2 (два) месяца с даты приёмки последнего этапа. Исполнитель безвозмездно устраняет ошибки в течение 15 календарных дней с даты уведомления и предоставления доступа к серверу. Ошибкой является воспроизводимое несоответствие результата настоящему ТЗ на неизменённом окружении, соответствующем требованиям к серверу. Гарантия не распространяется на: изменения кода, настроек и окружения Заказчиком или третьими лицами; обновления WordPress, PHP, расширений и браузеров после приёмки; содержание ответов языковой модели (качество ответов проверяется однократно при приёмке), изменения языковой модели или условий её провайдера; изменения законодательства; содержимое, размещённое Заказчиком; доработки, консультации и новые требования.

# 13. Не входит в объём работ

- Перенос, воспроизведение и отображение страниц, записей, медиафайлов, архива новостей, учётных записей и адресов действующего сайта; работы с действующим сайтом.

- Страницы сверх Приложения 1, модули сверх Приложения 2, функции модулей сверх пп. 6.7–6.11.

- Создание подразделов и наполнение раздела «Сведения об образовательной организации» (кроме шаблона по п. 6.3); полнота и достоверность размещаемых сведений.

- Наполнение сверх п. 6.6: внесение программ, товаров, новостей, документов; написание и редактирование текстов, перевод, фото- и видеосъёмка, обработка изображений.

- Иностранные языковые версии.

- Направление доменного имени, сертификаты для домена, ввод в эксплуатацию, сохранение позиций и посещаемости в поисковых системах.

- Интеграции с внешними системами (ЭИОС, личный кабинет, СДО, ЕПГУ и др.), кроме п. 6.10; доработка конфигурации 1С; платформа онлайн-курсов; доставка.

- Мероприятия по защите информации и персональных данных: модель угроз, средства защиты информации, аттестация, выполнение требований ФСТЭК России, отнесение к объектам критической информационной инфраструктуры.

- Администрирование и сопровождение сервера и Сайта, обучение сотрудников, консультации и техническая поддержка, в том числе в гарантийный срок (кроме устранения ошибок по разделу 12).

Приложение 1

Перечень страниц и шаблонов

Перечень составлен по документу Заказчика «Разделы и подразделы сайта ЧГПУ под редизайн» (45 позиций) с добавлением страницы «Программа развития». Адреса действующего сайта указаны только для идентификации страниц. Каждая строка — одна страница Сайта.

| № | Шаблон | Страницы | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Главная страница | Главная страница — https://chspu.ru/ | 1 |
| 02 | Приёмная кампания | Поступление — https://chspu.ru/priemnaja-kampanija/ | 1 |
| 03 | Рубрика верхнего уровня | Образование — https://chspu.ru/образование/ Наука — https://chspu.ru/наука/ О ЧГПУ — https://chspu.ru/о-чгпу/ Структура ЧГПУ — https://chspu.ru/структура-чгпу/ Международная деятельность — https://chspu.ru/международная-деятельность/ Подраздел раздела «Международная деятельность» — одна страница по выбору Заказчика (иные подразделы Заказчик вправе создать самостоятельно на шаблоне 03) Студенту — https://chspu.ru/студенту/ Абитуриенту — https://chspu.ru/абитуриенту/ Выпускнику — https://chspu.ru/выпускнику/ Сотруднику — https://chspu.ru/сотруднику/ Электронная информационно-образовательная среда — https://chspu.ru/eios/ | 11 |
| 04 | Институт / факультет | Факультеты и институты — https://chspu.ru/факультеты-и-институты/ Институт филологии, истории и права — https://chspu.ru/institut-filologii-istorii-i-prava-3/ Институт филологии, истории и права — https://chspu.ru/institut-filologii-istorii-i-prava-4/ | 3 |
| 05 | Страница центра или подразделения | Управление стратегического планирования и проектной деятельности — https://chspu.ru/upravlenie-proektnoj-deyatelnosti/ Технопарк универсальных педагогических компетенций ЧГПУ — https://chspu.ru/technopark/ Центр продуктивного образования «Эковерситет» — https://chspu.ru/центр-продуктивного-образования-эк/ Педагогический технопарк «Кванториум» им. профессора Ш.М-Х. Арсалиева — https://chspu.ru/kvantorium/ Студенческий театр — https://chspu.ru/studencheskij-teatr/ Студенческий спортивный клуб — https://chspu.ru/sportivnyj-klub/ Общежитие (адрес в перечне Заказчика совпадает со страницей спортивного клуба; страница создаётся по материалам Заказчика) Военно-патриотический центр «ВОИН-АХМАТ» — https://chspu.ru/military-patriotic-centr/ Педагогическая мастерская Алихана Динаева — https://chspu.ru/41213-2/ Научно-образовательный центр нахских исследований — https://chspu.ru/научно-образовательный-центр-нахски/ Сетевой консультационный центр комплексной помощи родителям «Родительский университет» — https://chspu.ru/центр-комплексной-поддержки-семей-с-д/ Центр обеспечения комплексной безопасности — https://chspu.ru/центр-обеспечения-комплексной-безоп/ | 12 |
| 06 | Карточка образовательной программы | Направление образовательной программы — https://chspu.ru/44-03-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-napravlennost-profil-chechenskij-jazyk-i-literatura/ | 1 |
| 07 | Страница кафедры | Страница кафедры — https://chspu.ru/institut-filologii-istorii-i-prava-3/kafedra-istorii/ | 1 |
| 08 | Страница персон | Руководство — https://chspu.ru/direction/ Ученый совет — https://chspu.ru/uchenyj-sovet/ | 2 |
| 09 | Тематическая страница | Выборы ректора ЧГПУ — https://chspu.ru/vybory-rektora-2026/ Программа кадрового резерва — https://chspu.ru/70880-2/ | 2 |
| 10 | Научная рубрика | Научно-образовательные центры и лаборатории — https://chspu.ru/nauchno-obrazovatelnye-centry-i-laboratorii/ Конкурсы и гранты — https://chspu.ru/contests-and-grants/ Публикационная деятельность — https://chspu.ru/publikatzionnaya-deyatelnost/ Научные школы и ведущие научные коллективы — https://chspu.ru/научные-школы-и-ведущие-научные-колле/ Международные проекты — https://chspu.ru/международные-проекты/ | 5 |
| 11 | Лента новостей | Раздел «Все новости» — https://chspu.ru/category/news/ | 1 |
| 12 | Пресс-служба | Пресс-служба — https://chspu.ru/press-sluzhba/ | 1 |
| 13 | Документная страница | Противодействие коррупции — https://chspu.ru/protivodejstvie-korrupcii-2/ Противодействие терроризму и экстремизму — https://chspu.ru/противодействие-терроризму-и-экстре/ Охрана труда — https://chspu.ru/sotrudniku/ohrana-truda/ | 3 |
| 14 | Страница для лиц с ОВЗ | Для лиц с ОВЗ — https://chspu.ru/ovz/ | 1 |
| 15 | Программа развития | Программа развития ЧГПУ 2026–2030 — новая страница по прототипу Заказчика | 1 |
|  | Итого: 15 шаблонов |  | 46 |

Приложение 2

Интерактивные модули страницы приёмной кампании (исчерпывающий перечень)

| № | Модуль | Функциональность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Таймер | Обратный отсчёт до даты, заданной в административной панели |
| 2 | Обращение ректора | Фотография, текст обращения, встроенное видео (ссылка на видеохостинг) |
| 3 | Счётчики | До 6 показателей с анимацией при появлении на экране |
| 4 | Причины выбрать ЧГПУ | До 8 карточек |
| 5 | Стипендии | До 8 карточек |
| 6 | Шаги поступления | Раскрывающийся список, до 8 шагов |
| 7 | Институты и программы | Раскрывающийся список институтов и факультетов (до 10) с перечнем их программ из каталога (п. 6.7) |
| 8 | Льготы и квоты | Всплывающее окно с текстом |
| 9 | Платное обучение | Текстовый блок с перечнем этапов |
| 10 | Колледж | Сроки приёма и список программ среднего профессионального образования (до 20) |
| 11 | Калькулятор баллов ЕГЭ | Выбор 3 предметов и ввод баллов; расчёт суммы и её сравнение с двумя пороговыми значениями (бюджет, платная основа), задаваемыми Заказчиком |
| 12 | Чек-лист абитуриента | До 12 пунктов с отметками; сохранение отметок в браузере пользователя; индикатор прогресса; сброс отметок |
| 13 | Календарь приёмной кампании | Список событий (до 30) с фильтром по уровню образования (до 4 значений) |
| 14 | Отзывы | Карусель, до 10 отзывов |
| 15 | Партнёры | Блок логотипов, до 20 |
| 16 | Вопросы и ответы | Раскрывающийся список (до 30 вопросов) с поиском по тексту вопросов |

Блок контактов страницы содержит карту (Яндекс Карты или эквивалент, встраивание штатным кодом сервиса).

Приложение 3

Классификация ошибок

| Категория | Определение | Порядок устранения |
| --- | --- | --- |
| Блокирующая | Основная функция шаблона или модуля, предусмотренная ТЗ, недоступна, обходного пути нет | До приёмки этапа |
| Критическая | Функция, предусмотренная ТЗ, работает с результатом, противоречащим ТЗ, либо на одной из трёх контрольных ширин экрана в браузере из перечня п. 6.13 элементы шаблона перекрываются, обрезаются или недоступны для использования | До приёмки этапа |
| Незначительная | Иные отклонения, не препятствующие использованию функции (оформление, тексты интерфейса, отклонения от макета, не приводящие к перекрытию или обрезке элементов), в том числе отклонения отображения на ширинах экрана, отличных от контрольных | Не препятствует приёмке; устраняется в течение гарантийного срока |